СОВЕТ НАДЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

(IV СОЗЫВ)

Р Е Ш Е Н И Е

от 10.12.2020 года                                                                                 № 88

ст-ца Надежная

Об утверждении плана ремонта дорог на 2021 год на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района

Руководствуясь решением Совета Надежненского сельского поселения №80 от 27 ноября 2020 года «О бюджете Надежненского сельского поселения на 2021 год», Совет Надежненского сельского поселения Отрадненского района решил:

1. Утвердить план ремонта автомобильных дорог, находящихся на территории  Надежненского сельского поселения Отрадненского района на 2021 год.

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Надежненского сельского

поселения Отрадненского района	                                        А.И. Воробьёв

Председатель

Совета Надежненского сельского

поселения Отрадненский район					А.И. Воробьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета

Надежненского сельского

поселения Отрадненского района

от 10.12.2020 г. № 88

- П Л А Н

ремонта автомобильных дорог находящихся на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района на 2021 год

| № п/п | Наименование улицы | Сроки проведения ремонта | производимые работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская (300 м) | июль - август 2021 год | капитальный ремонт дороги в асфальтовом исполнении |
| 2 | ул. Шевченко (тротуар) (100 м) | июль 2021 год | капитальный ремонт дороги в асфальтовом исполнении |

Глава  Надежненского сельского

поселения Отрадненского района                                                      А.И.Воробьев